FORMATO DE INFORME DE COSTOS Y ANÁLISIS DE PROVEEDORES

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: MetaFit
Fecha de Elaboración: 18/11/2025
Elaborado por: Sofía Astudillo, Kevin Sebastián Robayo, Carlos Rodríguez y Juan Sebastián Carvajal
Versión del Documento: V.0.2
Área Solicitante: Sport Gym

II. ANÁLISIS COMPARATIVO DE PROVEEDORES

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS

HARDWARE

- Especificación mínima: Servidor con CPU 4 núcleos, 8 GB RAM, 256 GB SSD; estaciones de trabajo con mínimo Core i5 / Ryzen 5 y 8 GB RAM.

- Especificación recomendada: Servidor con CPU 8–16 núcleos, 32 GB RAM, 1 TB SSD NVMe; estaciones de trabajo Core i7 / Ryzen 7 con 16 GB RAM.

SOFTWARE

- Especificación mínima: Sistema Operativo Linux/Windows, base de datos PostgreSQL o MySQL, ejecución backend Node.js o Python, frontend en React o Angular.

- Especificación recomendada: Ubuntu Server 22.04 LTS, PostgreSQL 16, API bajo Node.js con Express + sistema de virtualización y despliegue mediante Docker + CI/CD basado en GitHub Actions o GitLab.

CONECTIVIDAD

- Especificación mínima: Conexión estable de 20 Mbps, red LAN interna con router estándar y segmentación básica.

- Especificación recomendada: Conexión simétrica de 100 Mbps – 300 Mbps, VLAN interna para comunicaciones entre servidores y estaciones, firewall dedicado y configuración QoS.

SOPORTE

- Especificación mínima: Soporte técnico durante horario laboral (8 horas), atención vía correo y tickets, mantenimiento básico mensual.

- Especificación recomendada: Soporte 24/7, tiempo de respuesta ≤ 2 horas, monitoreo activo del sistema, mantenimiento preventivo, respaldo incremental y restauración ante fallos.

B. COMPARATIVA DE PROVEEDORES

| Proveedor | Producto/Servicio | Costo Unitario | Cantidad | Costo Total | Especificaciones Técnicas | Ventajas | Desventajas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MERCADO LIBRE | Portatil Lenovo | $ 2.534.569,10 | 4 | $ 10.138.276,4 | Portatil Lenovo Ryzen 7 5825u Ram 24gb Solido 512gb Fhd | Confiabilidad de Lenovo, el sistema operativo puede ser Windows o Linux. | El almacenamiento esta muy limitado para proyectos grandes |
| ALKOSTO. | Computador Portátil ASUS Vivobook 15.6" Pulgadas | $ 2.200.310,00 | 4 | $ 8.801.240 | Computador Portátil ASUS Vivobook 15.6" Pulgadas X1504ZA - Intel Core i5 - RAM 8GB - Disco SSD 512 GB - Azul | Confiabilidad de Asus, el sistema operativo puede ser Windows o Linux. | La RAM Es muy poca para el manejo de servidores y puede presentar problemas al tiempo prolongado de trabajo |
| KTRONIX. | Computador Portátil HP Pavilion 15.6" Pulgadas | $ 2.676.310,00 | 4 | $ 10.705.240 | Computador Portátil HP Pavilion 15.6" Pulgadas Eg2526la - Intel Core i5 - RAM 8GB - Disco SSD 512GB - Azul | Confiabilidad de Hp y garantía extendida, el sistema operativo puede ser Windows o Linux. | Los materiales pueden no ser de la mejor calidad y por ello, ser muy delicados |
| AMAZON. | Macbook Air 15" Pulgadas | $9.199.010 | 4 | $36,796,040 | Chip M4 CPU 10 Núcleos GPU 10 Núcleos - RAM 24GB - SSD 512GB - Azul Medianoche | El sistema de Mac Os esta basado en Unix lo cual permite una mejor compatibilidad con servidores | Estos pc portátiles son muy costosos |

C. MATRIZ DE EVALUACIÓN

| Criterio | Peso (%) | Proveedor A | Proveedor B | Proveedor C | Proveedor D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Costo | 30% | 8 | 6 | 9 | 7 |
| Calidad | 25% | 7 | 8 | 6 | 9 |
| Soporte Técnico | 20% | 9 | 7 | 8 | 6 |
| Tiempo de Entrega | 15% | 6 | 9 | 7 | 8 |
| Garantía | 10% | 7 | 8 | 6 | 9 |
| PUNTAJE TOTAL | 100% | 7.55 | 7.35 | 7.45 | 7.65 |
|  |  | escala de 1 a 10, donde 10 es excelente y 1 es muy malo. |  |  |  |

III. ESTIMACIÓN DE COSTOS

A. COSTOS DE HARDWARE

| Componente | Especificaciones | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total | Proveedor Recomendado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servidores | Dell Power Edge T40 Intel Xeon 3.5Ghz 8GB 1TB | 1 | $3.850.000 | $3.850.000 | Mercado Libre |
| Equipos de Red | Router servidor ZimaBoard x86 | 1 | $893.296 | $893.296 | Amazon |
| Estaciones de Trabajo | Computador Portátil ACER ASPIRE 14" Pulgadas 30LC - Intel Core 3 - RAM 8GB - Disco SSD 512GB - Plateado | 4 | $1.649.030 | $6,596,120‬ | Falabella |
| Dispositivos Periféricos | Monitor Samsung 24", teclado, mouse | 4 | $858.900 | $3.435.600 | Alkosto |
| Infraestructura | Discos SSD, RAM, tarjetas video | 4 | $552.475 | $2.209.900 | Varios |
| SUBTOTAL HARDWARE |  |  |  | $47.788.396 |  |

B. COSTOS DE SOFTWARE

| Software | Tipo (Licencia/Suscripción) | Cantidad | Costo Unitario | Costo Anual | Proveedor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro Licencia Vitalicia | 4 | $430.000 | $1.720.000 | Colombia PC |
| Suite de Oficina | iWork (Pages, Numbers) | 4 | $0 | $0 | Apple Store |
| Software Especializado | Visual Studio 2022 Enterprise | 4 | $778.741 | $3.114.964 | Digital Licence |
| Antivirus/Seguridad | Docker Business | 4 | $60.000 | $240.000 | Docker |
| Herramientas de Desarrollo | PostgreSQL, React, Spring Boot | 4 | $0 | $0 | Open Source |
| SUBTOTAL SOFTWARE |  |  |  | $5.074.964 |  |

C. COSTOS ADICIONALES

| Concepto | Descripción | Costo | Periodicidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementación | Configuración inicial y despliegue | $9.500.000 | Único |
| Capacitación | Entrenamiento equipo y usuarios | $5.000.000 | Único |
| Mantenimiento | Soporte preventivo y correctivo | $3.000.000 | Anual |
| Soporte Técnico | Asistencia técnica especializada | $4.500.000 | Anual |
| Contingencias (10-15%) | Imprevistos del proyecto | $39.544.854 | Único |
| SUBTOTAL ADICIONALES |  | $61.544.854 |  |

IV. PROPUESTA TÉCNICA

A. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN

Objetivo de la Solución: Desarrollar una plataforma integral de gestión de entrenamiento físico que permita a Sport Gym administrar rutinas, clientes, pagos y seguimiento de progreso de manera centralizada y eficiente.

- Alcance: Módulo de gestión de clientes y membresías

- Sistema de planificación de rutinas de entrenamiento

- Plataforma web responsive y aplicación móvil

- Módulo de pagos y facturación

- Panel administrativo para entrenadores

- Base de datos centralizada PostgreSQL

Beneficios Esperados:

Reducción del 40% en tiempo de gestión administrativa

Mejora en la experiencia del cliente mediante seguimiento personalizado

Automatización de procesos de pago y recordatorios

Acceso remoto a información desde cualquier dispositivo

Requisitos Técnicos:

Servidor: Intel Xeon 3.5Ghz, 8GB RAM, 1TB almacenamiento

Estaciones de desarrollo: Portátiles Core i5/i7, 16GB RAM, SSD 512GB

Software: Windows 11 Pro, Visual Studio 2022, Docker, PostgreSQL

Conectividad: Internet 100MB simétrico, backup automático

B. ESPECIFICACIONES DE IMPLEMENTACIÓN

FaseActividadesTiempo EstimadoResponsablePreparaciónInstalaciónConfiguraciónPruebasCapacitaciónPuesta en Marcha

| Fase de Proyecto | Actividades Específicas | Tiempo Estimado | Responsable | Preparación | Instalación | Configuración | Pruebas | Capacitación | Puesta en Marcha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Inicio y Planificación | Levantamiento y validación final de requerimientos (Funcionales y No Funcionales). | 2 Semanas | Líder de Proyecto / Cliente | X |  |  |  |  |  |
|  | Definición de Arquitectura final y ambiente de producción (Servidores, BD, etc.). | 1 Semana | Líder de Proyecto / Equipo de Desarrollo | X |  |  |  |  |  |
| II. Adquisición e Infraestructura | Compra y recepción de Hardware (Servidor, Portátiles, RAM, etc.) y Software (Licencias de Windows 11, Visual Studio, SQL). | 2-4 Semanas | Equipo de Adquisiciones | X |  |  |  |  |  |
|  | Montaje y cableado físico del Servidor y estaciones de desarrollo. | 1 Semana | Equipo de Infraestructura |  | X |  |  |  |  |
|  | Instalación de Sistemas Operativos (Windows 11 Pro) y ambientes base (Docker, PostgreSQL). | 1 Semana | Equipo de Infraestructura |  | X | X |  |  |  |
| III. Desarrollo | Desarrollo de la Plataforma (Módulos, funcionalidades y API's). | 8 Semanas | Equipo de Desarrollo |  |  | X |  |  |  |
|  | Integración de componentes y pruebas unitarias internas. | 2 Semanas | Equipo de Desarrollo |  |  |  | X |  |  |
| IV. Calidad y Ajustes | Pruebas de Calidad (QA): Rendimiento, seguridad y cumplimiento de requerimientos con el cliente (Alfa y Beta Testing). | 2 Semanas | Equipo de Pruebas / Cliente |  |  |  | X |  |  |
|  | Ajustes finales basados en el feedback de pruebas. | 1 Semana | Equipo de Desarrollo |  |  | X |  |  |  |
| V. Despliegue y Entrega | Elaboración de manuales de uso y documentación técnica. | 1 Semana | Equipo de Desarrollo |  |  |  |  | X |  |
|  | Sesiones de Capacitación para usuarios clave y administradores del sistema. | 1 Semana | Equipo de Desarrollo |  |  |  |  | X |  |
|  | Migración de datos finales e implementación del sistema en el entorno de Producción (Puesta en Marcha). | 1 Semana | Equipo de Infraestructura |  |  |  |  |  | X |
|  | Soporte post-implementación (Garantía) | 2 Semanas | Equipo de Desarrollo |  |  |  |  |  | X |

C. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

| Actividad | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5-8 | Semana 9-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis Requerimientos | █████ | █████ |  |  |  |  |
| Selección Proveedores |  | █████ | █████ |  |  |  |
| Adquisición |  |  | █████ | █████ |  |  |
| Desarrollo Plataforma |  |  |  | █████ | █████ | █████ |
| Pruebas y Ajustes |  |  |  |  |  | █████ |
| Implementación Final |  |  |  |  |  | ██ |

V. RESUMEN EJECUTIVO DE COSTOS

| Concepto | Costo Inicial | Costo Anual Recurrente |
| --- | --- | --- |
| Hardware | $47.788.396 | $0 |
| Software | $5.074.964 | $0 |
| Servicios | $ 32,510,000 | $ 19,200,000 |
| Implementación | $ 128,000,000 | $0 |
| Contingencias | $ 128,000,000 | $0 |
| Mano de obra | $198.400.000 | $0 |
| TOTAL | $ 411.773.360 | $ 19,200,000 |

VI. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

A. PROVEEDOR RECOMENDADO

- Nombre: Consolidación de Proveedores de Menor Costo (Mercado Libre, Colombia PC, etc.)

- Razón de la Selección: La selección se basó en el criterio de menor precio unitario total (IVA incluido) para cada componente de hardware y software, tal como se detalla en los cuadros comparativos, lo que resulta en el costo inicial más bajo para el proyecto.

- Ventajas Competitivas: Maximización del Presupuesto: Se logra el mayor ahorro posible en la adquisición de activos fijos, permitiendo invertir más recursos en la fase de implementación (desarrollo, pruebas y capacitación) y en el fondo de contingencia.

B. CONSIDERACIONES IMPORTANTES

- Alineación a Especificaciones Recomendadas: El costo final refleja la inversión necesaria para alcanzar la Especificación Recomendada (Servidor con 32GB RAM y SSD NVMe, Portátiles Core i7/Ryzen 7 con 16GB RAM). Este upgrade es fundamental para garantizar el rendimiento óptimo del desarrollo y la estabilidad del ambiente de producción.

- Uso de Base de Datos Open Source: Se recomienda firmemente la implementación utilizando PostgreSQL 16 (Open Source). Esto elimina el alto costo inicial y recurrente de licencias comerciales (como SQL Server) sin comprometer las funcionalidades ni la seguridad de la plataforma.

- Fondo de Contingencia: El fondo de contingencia del 10% es esencial para mitigar riesgos como la fluctuación de precios de componentes (dada la volatilidad del mercado) o la necesidad de incorporar cambios menores al alcance durante la fase de desarrollo.

C. PRÓXIMOS PASOS

- Aprobación Formal: Obtener la aprobación y firma del cliente en la cotización final para asegurar la reserva presupuestaria y congelar los precios de adquisición.

- Ejecución de Compra Inmediata: Iniciar inmediatamente la Fase II: Adquisición de Recursos (Hardware y Licencias) debido a que la validez de las cotizaciones de menor precio es limitada.

- Reunión de Arranque (Kick-off): Programar la reunión inicial del proyecto con el equipo del cliente y el equipo de implementación para dar comienzo formal a la Fase I: Planificación y el levantamiento de requerimientos funcionales.

VII. ANEXOS

La siguiente documentación se adjunta a este informe para su revisión y validación:

- Cotizaciones de proveedores:

Incluye los archivos CSV/Excel de los cuales se extrajeron los precios (los cuadros comparativos).

- Especificaciones técnicas detalladas:

Incluye las fichas técnicas del Servidor, Portátiles, RAM, SSD y licencias de software seleccionados.

- Plan de implementación completo:

Se refiere a la sección B. ESPECIFICACIONES DE IMPLEMENTACIÓN y C. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN (si se llenó en el documento DOCX original).

- Documentación de garantías y soporte:

Incluye la información sobre la garantía del hardware (ej: 1 año con el fabricante) y los términos del soporte post-implementación ofrecido.

Documento elaborado el: ]20 de noviembre de 2025
Próxima revisión: : 09 de Diciembre de 2025