1

Análisis y Desarrollo de la Plataforma de Gestión de Entrenamiento Físico para Sport Gym

Sofía Astudillo

Kevin Sebastián Robayo

Carlos Rodrigues

Juan Sebastián Carvajal

Equipo de Desarrollo y Consultoría **Meta Fit inc.**

Presentado a: Sport Gym Informe de Cotización y Plan de Ejecución

Versión 1.0

15 de Noviembre de 2025

2

Mano de Obra – Equipo Metafit (Versión Profesional y Completa)

1. Equipo de Trabajo (Enfoque Multidisciplinario)

El proyecto Metafit será desarrollado por un equipo de cuatro integrantes, todos participando de manera rotativa y equilibrada en todas las fases del proyecto. Este enfoque multidisciplinario asegura la calidad y la continuidad del conocimiento.

Integrantes:

Sofía Astudillo

Kevin Sebastián Robayo

Carlos Rodrigues

Juan Sebastián Carvajal

Cada miembro aporta de manera integral en las siguientes áreas: análisis, diseño, desarrollo frontend, backend, base de datos, API REST, pruebas, documentación y despliegue.

2. Cálculo Formal de la Mano de Obra

El cálculo se basa en el rango salarial promedio de un desarrollador junior en Colombia ($2.500.000 - $3.700.000 COP) y la duración estimada del proyecto.

| Concepto | Cálculo | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Horas del Proyecto (Mínimas: 620 h, Máximas: 1040 h) | (620 h+1040 h)/2=830 horas | 830 horas |
| Costo Mensual x Desarrollador Junior | (2.500.000+3.700.000)/2 | $3.100.000 COP / mes |
| Costo Mensual del Equipo Completo | 3.100.000×4 | $12.400.000 COP mensuales |
| Duración del Proyecto |  | 16 meses |

Costo Total de Mano de

Obra 12.400.000×16 $198.400.000 COP

3

Total Mano de Obra: $198.400.000 COP

3. Tarifa por Hora (Para profesionalismo)

La tarifa por hora se calcula dividiendo el costo mensual promedio por el número estándar de horas laborales al mes (160 h):

Tarifa promedio por hora: $19.375 COP

4. Descripción Profesional de Actividades

El proyecto productivo requiere diversas actividades. Cada miembro del equipo participa por igual en las siguientes fases:

Reuniones iniciales y levantamiento de requisitos

Análisis y modelado de procesos

Diseño visual y estructural

Frontend (interfaces, UX/UI)

Backend (lógica, API REST, servicios)

Base de datos (modelado, consultas, mantenimiento)

Pruebas funcionales y técnicas

Documentación del sistema

Despliegue y ajustes posteriores

5. Inclusión en la Tabla de Cotización

| Nombre | Precio Unitario Cantidad |  | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- |
| Mano de Obra (Equipo de 4 personas × 16 meses) | $3.100.000 | 64 (4 × 16) | $198.400.000 |